FOODKING

Audit Global d’Intelligence

Rapport & Plan d’Implémentation

Date : 14 avril 2026

Auteur : Claude Opus (Orchestrateur IA)

Commanditaire : Kossay El Benna

Classification : Confidentiel

18 constats — 4 CRITICAL — 6 MAJOR — 8 MINOR

5 tâches Cursor planifiées — 3 cycles précédents complétés

# 1. Résumé Exécutif

Cet audit global couvre l’ensemble de la plateforme FoodKing : synchronisation temps réel, logique métier, sécurité, fiabilité kiosk, paiement et qualité frontend. Il fait suite à trois cycles d’audit complétés avec succès (Wizard, UX Flow, Sync Deep) et constitue la dernière étape avant la mise en production.

L’audit a identifié 18 constats dont 4 critiques (bloquants pour la production), 6 majeurs (dégradation significative) et 8 mineurs (dette technique). Les constats critiques concernent le temps réel (Echo non initialisé), le kiosk (impression sans fallback), le paiement (double-débit TPE) et la fidélité (points non remboursés).

## Vue d’ensemble par sévérité

| Sévérité | Nombre | Bloquant Prod | Effort estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITICAL | 4 | OUI | 3-4 jours |
| MAJOR | 6 | Recommandé | 2-3 jours |
| MINOR | 8 | Non | 1-2 jours |

# 2. Cycles Précédents Complétés

Trois cycles Cursor ont déjà été exécutés et validés avant cet audit global. Leurs résultats constituent le socle sur lequel les nouvelles tâches s’appuient.

| Task ID | Description | Statut | Résultats |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK_WIZARD_AUDIT_001 | Deep Wizard Audit (POS + Kiosk) | CLOSED | 10 problèmes (P1-P10), 7 fichiers modifiés, 191 tests |
| TASK_UX_FLOW_001 | UX Flow Audit Multi-surface | CLOSED | 6 surfaces auditées, Playwright PASSED, 191 tests |
| TASK_SYNC_WIZARD_DEEP_001 | Sync & Wizard Deep Audit | CLOSED | Phase A (8 sync) + Phase B (10 wizard) + Phase C (tests), 194 tests dont 3 ConcurrentOrderTest |

# 3. Constats Détaillés

| ID | Sévérité | Domaine | Constat | Tâche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | CRITICAL | Real-time | Echo/Pusher non initialisé dans app.js | TASK_REALTIME_001 |
| F-02 | CRITICAL | Kiosk | Impression ticket sans gestion d’erreur | TASK_KIOSK_RELIABILITY_001 |
| F-03 | CRITICAL | Paiement | TPE timeout → risque double-débit | TASK_PAYMENT_SAFETY_001 |
| F-04 | CRITICAL | Fidélité | Annulation commande ne rembourse pas les points | TASK_PAYMENT_SAFETY_001 |
| F-05 | MAJOR | Real-time | Pas de heartbeat/reconnexion WebSocket | TASK_REALTIME_001 |
| F-06 | MAJOR | POS | Rendu monnaie non affiché (paiement cash) | TASK_PAYMENT_SAFETY_001 |
| F-07 | MAJOR | Sécurité | Rate limit trop permissif sur commandes kiosk | TASK_SECURITY_HARDEN_001 |
| F-08 | MAJOR | Kiosk | File d’attente offline sans sync au démarrage | TASK_KIOSK_RELIABILITY_001 |
| F-09 | MAJOR | Kiosk | Tiroir-caisse : échec non loggé | TASK_KIOSK_RELIABILITY_001 |
| F-10 | MAJOR | Fidélité | Race condition fidélité non loggée complètement | TASK_POLISH_001 |
| F-11 | MINOR | Sécurité | landing_url kiosk non validé | TASK_SECURITY_HARDEN_001 |
| F-12 | MINOR | Données | wizard_template NULL dans certains produits | TASK_POLISH_001 |
| F-13 | MINOR | Kiosk | Panier : pas de limite de quantité | TASK_KIOSK_RELIABILITY_001 |
| F-14 | MINOR | POS | Syntaxe :onclick dépréciée | TASK_POLISH_001 |
| F-15 | MINOR | POS | Reçu : key utilise l’index | TASK_POLISH_001 |
| F-16 | MINOR | Sécurité | Permissions admin trop larges | TASK_SECURITY_HARDEN_001 |
| F-17 | MINOR | Real-time | Broadcast driver sans fallback | TASK_REALTIME_001 |
| F-18 | MINOR | Frontend | Dashboard sans error boundaries | TASK_POLISH_001 |

# 4. Description des Constats

### F-01 [CRITICAL] Echo/Pusher non initialisé dans app.js

Domaine : Real-time  |  Tâche : TASK_REALTIME_001

Le fichier bootstrap.js définit window.Echo mais le code est commenté. Aucun événement WebSocket ne peut être reçu. KDS, OSS et POS ne reçoivent pas les mises à jour en temps réel.

### F-02 [CRITICAL] Impression ticket sans gestion d’erreur

Domaine : Kiosk  |  Tâche : TASK_KIOSK_RELIABILITY_001

PrinterService appelle l’API imprimante sans try/catch. En cas de panne imprimante, la commande est validée mais le client ne reçoit aucun ticket. Aucun fallback (QR code, numéro écran).

### F-03 [CRITICAL] TPE timeout → risque double-débit

Domaine : Paiement  |  Tâche : TASK_PAYMENT_SAFETY_001

PaymentController attend la réponse TPE sans timeout explicite. En cas de lenteur réseau, le caissier peut relancer le paiement, créant un double-débit. Aucun mécanisme d’idempotency sur le paiement carte.

### F-04 [CRITICAL] Annulation commande ne rembourse pas les points

Domaine : Fidélité  |  Tâche : TASK_PAYMENT_SAFETY_001

OrderService::cancelOrder() change le statut mais n’appelle pas LoyaltyService::refundPoints(). Les points déduits lors de la commande sont perdus définitivement.

### F-05 [MAJOR] Pas de heartbeat/reconnexion WebSocket

Domaine : Real-time  |  Tâche : TASK_REALTIME_001

Aucun mécanisme de reconnexion automatique si la connexion WebSocket tombe. Après une perte réseau temporaire, KDS et OSS restent muets jusqu’au prochain F5.

### F-06 [MAJOR] Rendu monnaie non affiché (paiement cash)

Domaine : POS  |  Tâche : TASK_PAYMENT_SAFETY_001

POS PaymentComponent calcule le montant reçu mais n’affiche jamais la différence (monnaie à rendre). Le caissier doit calculer mentalement.

### F-07 [MAJOR] Rate limit trop permissif sur commandes kiosk

Domaine : Sécurité  |  Tâche : TASK_SECURITY_HARDEN_001

ThrottleRequests sur /api/kiosk/orders est à 60/min. Un kiosk ne devrait pas soumettre plus de 5 commandes/min. Risque de spam ou d’abus.

### F-08 [MAJOR] File d’attente offline sans sync au démarrage

Domaine : Kiosk  |  Tâche : TASK_KIOSK_RELIABILITY_001

OfflineQueueService stocke les commandes en localStorage mais ne tente pas de les envoyer au démarrage de l’app. Les commandes restent bloquées jusqu’à la prochaine action utilisateur.

### F-09 [MAJOR] Tiroir-caisse : échec non loggé

Domaine : Kiosk  |  Tâche : TASK_KIOSK_RELIABILITY_001

CashDrawerService envoie la commande d’ouverture mais ne vérifie pas le retour. Si le tiroir ne s’ouvre pas, aucun log, aucune alerte. Risque comptable.

### F-10 [MAJOR] Race condition fidélité non loggée complètement

Domaine : Fidélité  |  Tâche : TASK_POLISH_001

LoyaltyService gère les accès concurrents avec lockForUpdate mais ne logge pas les tentatives échouées. Impossible de diagnostiquer les problèmes en production.

### F-11 [MINOR] landing_url kiosk non validé

Domaine : Sécurité  |  Tâche : TASK_SECURITY_HARDEN_001

KioskMachine::landing_url est stocké sans validation. Une URL malveillante pourrait rediriger le kiosk vers un site externe.

### F-12 [MINOR] wizard_template NULL dans certains produits

Domaine : Données  |  Tâche : TASK_POLISH_001

Certains produits ont wizard_template=NULL au lieu d’une valeur par défaut. Le wizard POS/Kiosk doit gérer ce cas (fallback ‘simple’).

### F-13 [MINOR] Panier : pas de limite de quantité

Domaine : Kiosk  |  Tâche : TASK_KIOSK_RELIABILITY_001

CartService permet d’ajouter une quantité illimitée d’un même item. Un utilisateur peut commander 9999 items.

### F-14 [MINOR] Syntaxe :onclick dépréciée

Domaine : POS  |  Tâche : TASK_POLISH_001

Plusieurs composants POS utilisent :onclick au lieu de @click. Fonctionne en Vue 3 mais génère des warnings et sera retiré en Vue 4.

### F-15 [MINOR] Reçu : key utilise l’index

Domaine : POS  |  Tâche : TASK_POLISH_001

ReceiptComponent utilise :key="index" au lieu d’un identifiant unique. Risque de rendu incorrect si la liste change dynamiquement.

### F-16 [MINOR] Permissions admin trop larges

Domaine : Sécurité  |  Tâche : TASK_SECURITY_HARDEN_001

Certains rôles admin ont des permissions catch-all (*). Risque de privilège excess si un compte admin est compromis.

### F-17 [MINOR] Broadcast driver sans fallback

Domaine : Real-time  |  Tâche : TASK_REALTIME_001

Si le driver broadcast (pusher/redis) échoue, aucun fallback (polling). Les écrans temps réel deviennent aveugles.

### F-18 [MINOR] Dashboard sans error boundaries

Domaine : Frontend  |  Tâche : TASK_POLISH_001

Les composants dashboard n’ont pas de errorCaptured/onErrorCaptured. Une erreur dans un widget fait tomber tout le dashboard.

# 5. Plan d’Implémentation

Les 18 constats sont regroupés en 5 tâches Cursor, ordonnées par priorité. Chaque tâche suit le protocole PLAN → EXECUTE → VALIDATE → AUDIT → CLOSE.

| Task ID | Titre | Prio | Constats | Modèle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK_REALTIME_001 | Real-time & WebSocket | P0 | F-01, F-05, F-17 | claude-sonnet-4-5-20250514 |
| TASK_PAYMENT_SAFETY_001 | Paiement & Fidélité | P0 | F-03, F-04, F-06 | claude-sonnet-4-5-20250514 |
| TASK_KIOSK_RELIABILITY_001 | Kiosk Fiabilité | P1 | F-02, F-08, F-09, F-13 | claude-sonnet-4-5-20250514 |
| TASK_SECURITY_HARDEN_001 | Sécurité & Hardening | P1 | F-07, F-11, F-16 | claude-sonnet-4-5-20250514 |
| TASK_POLISH_001 | Polish & Qualité Code | P2 | F-10, F-12, F-14, F-15, F-18 | claude-sonnet-4-5-20250514 |

## Ordre d’exécution recommandé

- TASK_REALTIME_001 (P0) — Prérequis pour toutes les surfaces temps réel. Sans Echo, KDS/OSS/POS ne fonctionnent pas en production.

- TASK_PAYMENT_SAFETY_001 (P0) — Sécurité financière. Double-débit et perte de points fidélité sont inacceptables en production.

- TASK_KIOSK_RELIABILITY_001 (P1) — Fiabilité kiosk. Impression, offline sync, tiroir-caisse, limites quantité.

- TASK_SECURITY_HARDEN_001 (P1) — Hardening sécurité. Rate limiting, permissions, validation URL.

- TASK_POLISH_001 (P2) — Qualité code et polish. Peut être exécuté en parallèle avec les tâches P1.

## Dépendances entre tâches

TASK_REALTIME_001 doit être complétée avant TASK_KIOSK_RELIABILITY_001 (le kiosk dépend du broadcast pour la synchronisation offline). TASK_PAYMENT_SAFETY_001 est indépendante et peut s’exécuter en parallèle avec REALTIME. Les tâches P1 et P2 peuvent démarrer dès que les P0 sont validées.

# 6. Calendrier Estimé

| Semaine | Tâches | Constats couverts | Gate requise |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 (J1-J3) | REALTIME_001 + PAYMENT_SAFETY_001 | F-01 à F-06, F-17 | Oui (frozen zones) |
| S1 (J3-J5) | KIOSK_RELIABILITY_001 + SECURITY_HARDEN_001 | F-02, F-07 à F-09, F-11, F-13, F-16 | Oui (rate limit) |
| S2 (J1-J2) | POLISH_001 + validation globale | F-10, F-12, F-14, F-15, F-18 | Non |
| S2 (J3) | Playwright E2E complet + audit final | Tous | Human gate finale |

## Critères de Go/No-Go Production

- Tous les constats CRITICAL (F-01 à F-04) résolus et validés par tests

- Tous les constats MAJOR résolus ou explicitement acceptés avec mitigation

- Playwright E2E : 5 flows critiques PASS (Auth, POS Cash, POS Card, Kiosk, KDS)

- PHPUnit : 194+ tests PASS, 0 failures

- Validation humaine finale (Kossay) sur POS et Kiosk en conditions réelles